Piano di qualifica
Documenti
Progetto architetturale
Progetto di dettaglio
Codice
Validazione
Trattamento errori

---
Documenti
Grammatica e sintassi
Aderenza norme di progetto
Chiari e non ambigui
Corretti
Completi
Risolvano il problema corretto

---
Progetto architetturale
Aderenza norme di progetto
Completezza: soddisfa tutti i requisiti
Sufficienza: niente di superfluo
Estendibilita'/Manutenibilita'
Efficienza: presenza di un server

---
Progetto di dettaglio
Aderenza norme di progetto
Completezza: niente lacune
Sufficienza
Applicabilita': deve essere realizzabile

---
Codice
Verifica automatica (test di unita')
Verifica manuale per parti non automatizzabili
Confronto con altri software gia' esistenti
Lettura: aderenza norme di progetto
Walkthrough: solo per parti critiche

---
Campagna di validazione
Alpha test: interno all'azienda
Beta test: con il cliente

---
Trattamento errori
Verificatore riscontra un errore
Aggiunge ticket al sistema di bug tracking
Segnala il problema
Discussione
Correzione
Segnalazione al verificatore
Verifica della correzione
Chiude il ticket

---
Domande ?