BOZZA PIANO DI PROGETTO

versione 0.0

Introduzione

Scopo del documento

il documento si propone di presentare ai Committenti le scelte effettuate riguardanti la distribuzione dei ruoli e delle risorse, l'assegnazione delle attività dei componenti dell'azienda e lo studio dei costi necessari per la realizzazione del progetto inerente al capitolato d'appalto C04.

Organigramma

In data 15 ottobre 2008 è stato costituito il gruppo WebShape formato da 6 membri, tutti in possesso delle idoneità necessarie per partecipare al progetto di Ingegneria del Software.
I ruoli saranno assegnati a rotazione nell'arco dello sviluppo del progetto, in base alle capacità e alle disponibilità dei componenti del gruppo.

Accettazione

Bizzotto Piero 15 ottobre 2008 accettato (o firma)
Carollo Mirko 15 ottobre 2008 accettato
Cunico Marco 15 ottobre 2008 accettato
Dal Bosco Davide 15 ottobre 2008 accettato
Dissegna Stefano 15 ottobre 2008 accettato
Geremia Mirco 15 ottobre 2008 accettato
(Zanini Luca 15 ottobre 2008 accettato)

Descrizione dei componenti

Bizzotto Piero matricola email
Carollo Mirko matricola email
Cunico Marco matricola email
Dal Bosco Davide matricola email
Dissegna Stefano matricola email
Geremia Mirco matricola email
(Zanini Luca matricola email)

Assunzioni iniziali

regole da rispettare per la realizzazione del progetto didattico:
- importo complessivo ........
- numero totale di ore dedicate alla realizzazione del progetto ….....
- l'impegno individuale di ogni componente varia da un minimo di 85 ore ad un massimo di 105 ore

Attribuzione dei ruoli

da discutere

Pianificazione

per la realizzazione del progetto l'azienda WebShape ha valutato con attenzione i possibili modelli di cicli di vita da utilizzare, tenendo conto di eventuali pregi e difetti.
La scelta è ricaduta sul modello incrementale, in quanto, vista la tipologia modulare del progetto, si adatta meglio alle nostre esigenze. Inoltre permette una pianificazione ben definita e un rilascio di versioni parziali che sono dei vantaggi importanti per una nuova azienda. Sono stati scartati invece il modello evolutivo e a spirale per la necessità di gestire continui rilasci e contatti col cliente.